Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana	   T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 	47604-2/2016/4

Datum: 	31. 3. 2016

Poslovni načrt družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o.

Izhodišča

V letu 2015 je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji. V njej je ugotovila bistvene probleme oziroma izzive in na tej podlagi prioritete v razvoju celotnega prometnega sektorja. Strategija predlaga tudi ukrepe, ki povečajo prepustnost obstoječe enotirne proge med Divačo in Koprom. Za rešitev ozkega grla na železniški povezavi med Koprom in Divačo je sprejet državni prostorski načrt, izdelan je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdaja gradbenega dovoljenja je predvidena v prvi polovici leta 2016.

Vlada Republike Slovenije je v letu 2015, 23. 2. 2015, odločila, da realizacija projekta izgradnje nove železniške povezave med Koprom in Divačo z javno finančnimi viri ni mogoča in sprejela sklep, s katerim je naložila Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Zakon o JZP), v najkrajšem času predlagajo vladi možne oblike javno-zasebnega partnerstva za izvedbo investicije drugega tira. Na tej podlagi je bila 18. marca 2015 imenovana Medresorska delovna skupina za pripravo nabora oblik javno zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Divačo in Koprom.

Delovna skupina je od druge polovice marca 2015, na rednih tedenskih srečanjih, izvajala pripravo nabora oblik javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Divačo in Koprom, v skladu z naslednjimi izhodišči:

–	Republika Slovenija II. tira srednjeročno ne more financirati s proračunskimi sredstvi (fiskalno pravilo);

– 	izvedba II. tira ne sme ogroziti izvedbe ostalih projektov na koridorskih železniških povezavah v Republiki Sloveniji in/ali drugih nujnih infrastrukturnih investicij npr. na omrežju državnih cest;

– 	projekt je potrebno pripraviti tako, da bo zmožen pridobiti sredstva EU oziroma sredstva inštrumenta za povezovanje Evrope na letnih razpisih;

– 	II. tir upravičuje vlaganja oziroma izvedbo le v primeru, da bo dejansko izveden v celoti in v enem delu (delna izgradnja je nasedla investicija), postopna gradnja (npr. zaradi nezaprte finančne konstrukcije oziroma pomanjkanja sredstev) pa ne zagotavlja potrebnih oziroma pričakovanih koristi;

– 	projekt izgradnje II. tira bo v tehničnem smislu zrel za realizacijo takoj, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, začetek gradnje je pogojen z zaprtjem celotne finančne konstrukcije.

V letu 2015 je Ministrstvo za infrastrukturo pri OECD/ITF naročilo raziskavo z analizo upravičenosti izgradnje projekta Divača Koper II. tir in analizo tveganj z vidika povpraševanja po kapacitetah nove železniške proge v povezavi z nadaljnjim komercialnim razvojem Luke Koper (obseg tovora, stanje infrastrukture, analizo logističnih operacij, prometne napovedi, identifikacija novih tržnih priložnosti…). V poročilu je OECD/ITF strateško obdelal tudi več možnih modelov JZP.

Tudi OECD je potrdil, da ob s fiskalnim pravilom omejenih javno-finančnih virih proračunska oziroma klasična izvedba projekta ni mogoča. Modeli javno-zasebnih partnerstev (v nadaljnjem besedilu: JZP) pa vodijo v posebne postopke, ki na podlagi empiričnih izkušenj dejansko izvedenih primerov zahtevajo večletne priprave izhodišč (pravni okvir, finančno ekonomski model, tveganja…). Nadalje so potrebna usklajevanja z deležniki in potencialnimi ponudniki (priprava razpisa, pogajanja s partnerji, izbor ustreznega modela in izbor optimalnega partnerja). Za realizacijo projekta je potrebno zagotoviti sodelovanje različnih strokovno usposobljenih svetovalcev – specialistov. Po grobih ocenah stroški tovrstnih svetovanj vključno do faze podpisa pogodbe z najustreznejšim ponudnikom po sistemu JZP okvirno predstavljajo 1,5 %–2 % vrednosti investicije. Ne glede na nekatere dodatne stroške v primerjavi s klasično javno-finančno izvedbo investicije, pa so javno-zasebna partnerstva za javne investitorje atraktivna, saj se tveganja povezana z investicijo porazdelijo med javnega in zasebne partnerje, s čimer javni partner v večji meri zaščiti javni interes. Tako strukturiran projekt pa je tudi primeren za nove sheme financiranja, kot jih predvideva EU komisija npr. EFSI.

Investicije v javno železniško infrastrukturo, ki se izvajajo na klasičen javno-finančni način se v skladu z zakonodajo vodijo s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: DRSI), ki je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. Strokovne svetovalno inženirske storitve za investitorja DRSI kot t.i. notranji izvajalec države izvaja družba DRI d. o. o., ki je inženirska družba v 100 % lasti države. Obe entiteti za pripravo oziroma razvoj modela JZP nista usposobljeni, saj nimata zadostnih izkušenj niti ustreznih strokovnjakov, s katerimi bi samostojno oblikovali podroben model JZP. Poleg tega zaradi svoje vloge pri investicijah v javno prometno infrastrukturo tudi ne moreta vstopati (kot javna partnerja) v javno zasebna partnerstva za izvedbo posameznih projektov.

V skladu z načrtovanimi nadaljnjimi aktivnostmi, ki so bile opredeljene tudi v obrazložitvi vladnega gradiva iz januarja 2016 je zato predvideno, da se za oblikovanje oziroma razvoj javno zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Koprom in Divačo (t.i. drugi tir) ter druge povezane logistične infrastrukture, ustanovi posebna projektna družba, v izključni lasti Republike Slovenije. Sklepi vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VRS) nalagajo tudi pripravo predloga Zakona o izgradnji nove železniške povezave med Divačo in Koprom, v kateremu bi se uredile vse potrebne podlage za izgradnjo in upravljanje nove železniške povezave ter za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti.

Predvideno je, da bo v naslednji fazi z zakonom tej projektni družbi v izključni lasti Republike Slovenije, podeljena koncesija za izgradnjo in upravljanje nove železniške povezave med Divačo in Koprom ter za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti. Ta družba bo v letu 2016 in 2017 na podlagi posebnega zakona prejela dodatna sredstva Republike Slovenije v višini do 200 milijonov evrov ter vložke zasebnih vlagateljev in/ali zainteresiranih zalednih držav, v skupni višini večji od vložka Republike Slovenije (pogoj, da investicija ne povečuje javnega dolga, op.).

Izvedbo vseh opredeljenih storitev mora izvesti za to ustanovljena družba, deloma samostojno, deloma pa bo morala na trgu pridobiti ustrezne izvajalce specialističnih storitev predvsem s področja prava, ekonomije, financ, tveganj, davčnih pravil, itd. Naloga posebne družbe po poslovnem načrtu bo priprava potrebnih osnov in razvoj projekta izgradnje drugega tira med Koprom in Divačo (ter drugih povezanih investicij) po modelu JZP.

Poslanstvo in vizija družbe

Družba bo v 100 % lasti države, ustanovljena kot notranji izvajalec države. Cilj poslovanja družbe ne bo ustvarjanje dobička, temveč priprava projekta izgradnje drugega tira med Koprom in Divačo ter dodatnih povezanih logističnih kapacitet na način, da bo investicija ekonomsko vzdržna. Družba bo zadolžena, da naredi vse potrebne korake za realizacijo projekta na ekonomsko vzdržen način z različnimi oblikami vključitve vlagateljev (domačih, tujih). Z zagotovitvijo ekonomske vzdržnosti projekta bo zagotovljen tudi optimalen prispevek k razvoju Republike Slovenije.

Predvideno je tudi, da bo Republika Slovenije družbo dokapitalizirala v letu 2016 za izvedbo ti. pripravljalnih del na terenu, predvidoma v obsegu 20 mio EUR. Sredstva bodo v družbo vložena na podlagi posebnega zakona, ki je v pripravi.

Nadalje pa je na osnovi posebnega zakona predvidena tudi dokapitalizacija v višini do 79 mio EUR v letu 2016 in dodatno v letu 2017 še dokapitalizacija v višini do 100 mio EUR, pri čemer se bo z zakonom ta projektna družba po posebnem postopku preoblikovala v investitorja, v skladu s poslovno finančnim modelom JZP, ki ga je dolžna izdelati.

Družba mora, glede na omejitve pri javno finančnem zadolževanju, pripraviti vse potrebno za izvedbo razpisa za pridobitev vlagateljev, vključno z ustreznim modelom javno zasebnega partnerstva (JZP), pri čemer mora zasledovati naslednje cilje:

– 	projekt naj bo javno finančno vzdržen, torej naj ne bi imel (pomembnega) vpliva na javni dolg in dodatno zadolževanje države,

– 	pravno formalno izvedljiv,

– 	da se vložek ali pa subvencija države ohrani na najmanjši - razumni meji, kar se utemelji preko modela PSC, (public sector comperator), VfM (value for money) in CBA,

– 	da se v projekt pritegne gospodarske subjekte (domači, tuji), ki bodo z realizacijo projekta pridobili največje koristi oz. poslovne priložnosti za nadaljnji hitrejši razvoj.

Cilji družbe so:

– 	priprava projekta in vse pripadajoče dokumentacije, za prijave projekta na razpis za EU sredstva;

– 	izvedba vseh potrebnih aktivnosti za pripravo razpisa ter za pogajanja z zainteresiranimi vlagatelji, vključno s preoblikovanjem družbe v investitorja in podpis pogodbe (z vsemi pripadajočimi pod pogodbami) z vlagatelji in/ali pogajanja z zalednimi državami;

– 	izvedba vseh potrebnih aktivnosti, za realizacijo ti. nujnih pripravljalnih del.

Status in organiziranost družbe

Družba je ustanovljena na podlagi predvidenih aktivnosti, opredeljenih v obrazložitvi sklepa Vlade Republike Slovenije, pri čemer je Republika Slovenija njen edini družbenik. V aktu o ustanovitvi se določi, da družba deluje kot notranji izvajalec države za pripravo in vodenje projekta javno-zasebnega partnerstva v zvezi z investicijo v drugi tir Divača–Koper. Družba svoje dejavnosti ne izvaja na trgu, temveč na podlagi pogodbenega odnosa za Republiko Slovenijo kot naročnika (oziroma vsaj v deležu 80 % za naročnika ali od njega obvladovanih oseb).

Dejavnost družbe v skladu z aktom ustanovitvi:

41.100 	Organizacija izvedbe stavbnih projektov

42.110 	Gradnja železnic in podzemnih železnic

52.210 	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

62.030 	Upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.090 	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.110 	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.990 	Drugo informiranje

64.200 	Dejavnost holdingov

64.910 	Dejavnost finančnega zakupa

64.990 	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

66.190 	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

66.210 	Vrednotenje tveganja in škode

68.100 	Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

69.103 	Druge pravne dejavnosti

69.200 	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

70.100 	Dejavnost uprav podjetij

70.210 	Dejavnost stikov z javnostjo

70.220 	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje (glavna dejavnost)

71.112 	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

71.129 	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

71.200 	Tehnično preizkušanje in analiziranje

73.200 	Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.900 	Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

Osnovni kapital družbe znaša 1.000.000,00 EUR, kar je skladno s šestim členom Akta o ustanovitvi. Akt omogoča tudi povečanje osnovnega kapitala družbe, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in naknadna vplačila.

Glavna dejavnost družbe pa je: 70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje.

V prvi fazi se uvede dvotirni sistem upravljanja družbe (poslovodstvo, nadzorni svet), ki se kasneje lahko spremeni tudi v enotirnega. Nadzorni svet ima 5  članov, ki se imenujejo za dobo 5  let in jih imenuje edini družbenik na predlog ministra, pristojnega za infrastrukturo. Nadzorni svet je sestavljen iz dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za finance, in enega predstavnika upravljavca kapitalske naložbe Republike Slovenije.

Družba z Republiko Slovenijo oziroma njenimi pristojnimi organi (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) sklene pogodbo za opravljanje storitev izvedbe razpisa za pridobitev vlagateljev in pripravo ter vodenje projekta v zvezi z investicijo v drugi tir Divača – Koper. Pogodba se lahko sklene na način, da družba na trgu pri opravljanju storitev za naročnika nastopa kot subjekt, ki zastopa državo na podlagi posebnega pooblastila in sklepa posle s tretjimi osebami v njenem imenu in za njen račun.

Glede na strokovno zahtevnost projekta je predvideno tudi, da Vlada Republike Slovenije imenuje strokovni svet, ki ga bodo sestavljali strokovnjaki posameznih tangiranih področij (kot npr. finančno ekonomski modeli, modeli JZP, pravni okviri, lastniške pravice,...) oziroma bodo vanj vključeni predstavniki relevantnih domačih in mednarodnih inštitucij (kot npr. EIB, EIAH, SID,…). Naloga strokovnega sveta, kot posvetovalnega organa, bo predvsem, da pomaga družbi pri strokovno zahtevnih odločitvah.

Program dela družbe

Družba ima več nalog katere bi izvajala vzporedno oziroma zaporedno, odvisno od realiziranih predhodnih faz.

Ključne naloge:

– 	priprava poslovno finančnega modela in izvedba vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev vlagateljev in za podpis pogodbe za izvedbo projekta z vsemi analizami, pogodbami in drugimi dokumenti – vsa potrebna strokovna opravila (vse analize in druge podporne dokumente) za prijavo na razpis za pridobitev EU sredstev.

V okviru nalog prve faze bo potrebno izdelati poslovni model, pridobiti potrditev izhodišč na Vladi Republike Slovenije. V začetni fazi družba sodeluje tudi pri preučitvah izvedbe možnih optimizacij in racionalizacij projekta, nalogo sicer vodi MzI – DRSI.

Nadalje mora družba izvesti tudi vse potrebne naloge, ki bodo omogočile izvedbo nujnih pripravljalnih del na terenu s ciljem, da se omogoči čim hitrejša nadaljnja realizacija celotnega projekta. V ta namen bo družba na podlagi posebnega zakona kot kapitalske rezerve prejela sredstva v višini 20 mio EUR.

Na osnovi posebnega zakona, ki bo sprejet v letošnjem letu, je predvideno, da bo družba v letu 2016 dokapitalizirana s strani Republike Slovenije v višini do 79 mio EUR, s tem da se bo družba na osnovi tega zakona tudi preoblikovala in po ustreznih postopkih izvedla vse potrebne aktivnosti za pridobitev še drugih vlagateljev. Skladno z že omenjenim posebnim zakonom pa bo predvidena še druga dokapitalizacija Republike Slovenije v družbo v letu 2017 in sicer v višini do 100 mio EUR.

Podrobnejši opis nalog:

– 	izdelava pravnega okvira (legal framework) za izvedbo in delovanje projekta, način vključitve železnice, pristaniških kapacitet,…),

– 	izdelava poslovno - finančnega modela (način vključitve železnice, pristaniške kapacitete, tehnično tehnološki pogoji, funkcionalne zahteve projekta za izvedbo in fazo upravljana ter za fazo predaje koncendentu, po preteku ekonomske uporabe projekta,…),

–	priprava osnovnih pogojev modela in izdelava analize tveganj, definicije načinov zavarovanj tveganj,

– 	preučitev posledic z vidika javnih financ in makroekonomskih pogojev države,

– 	priprava SWOT analize in CBA (cost benefit) ter po potrebi MCA,

– 	preveritev VfM - Value for money, analiza PSC (public sector comparator),

– 	potrditev modela na pristojnem ministrstvu in/ali VRS, določitev terminskega plana, potrebne zakonske - pravno formalne ureditve za implementacijo modela,

– 	poročanja (MzI, VRS, vladna delovna skupina, mednarodne inštitucije,…).

Izbor postopka in načina za podelitev koncesije oziroma sklenitve JZP, zajema izvedbo predvsem naslednjih nalog:

– 	pridobitev svetovalcev za pomoč pri oblikovanju poziva (izdelava dokumentacije ter predlogov pogodb),

– 	javni poziv, pogajanja z vlagatelji (predvidoma vsaj dvofazni postopek), preverba ponujenega modela, predlaganih pogojev in načina izvedbe s strani vlagateljev (preveritev PSC, VfM, priprava koncesijskega akta,..) določitev mejnikov (časovnica izvedbe projekta) in potrebnih pogojev ter ciljev,

– 	določitev obsega JZP oz. koncesije, model financiranja projekta in modela za poplačilo koncesije, zavarovanja,

– 	ugotovitev odstopanj glede na prvotni predlog in ponovna preveritev CBA, Value for money in PSC,

– 	predlog izbora, potrditev ponudnika s podrobnim modelom JZP,

– 	potrditev pogodbe in ostalih pogodb, pridobitev soglasja VRS in po potrebi Državnega zbora,

– 	priprava vseh potrebnih dokumentov za podpis pogodbe oz. sklenitev koncesijskega akta,

– 	finančno zaprtje pogodbe (financiranje in garancije).

Sodelovanje in usklajevanje s predstavniki MzI, MF, ostalimi ministrstvi in deležniki pri pripravi projekta (inženir, projektant,…) sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami (EIB – Evropska investicijska banka, Jaspers, EIAH, EU komisija - direktorati, sodelovanje v okviru EFSI sheme (SID banka), sodelovanje s sosednjimi oz. zalednimi državami…

Priprava vlog za dodelitev EU sredstev, predvsem na razpisu CEF, ko bodo na voljo ti. ostanki kohezijskih ovojnic.

Predvideno je, da bo Republika Slovenija:

– 	zagotovila (leto 2016) 1 mio EUR v obliki osnovnega kapitala družbe,

– 	zagotovila (leto 2016) 20 mio EUR dokapitalizacije, z namenom, da družba do te višine sredstev zagotovi realizacijo nujno potrebnih pripravljalnih del na terenu, (npr. dostopne ceste, prestavitve vodov, itd.). Ta dela družba opravi na svoj račun. Vložek se bo zagotovil na podlagi posebnega zakona in predvidoma z naknadnimi vplačili ustanoviteljice,

– 	v letu 2016 zagotovila dokapitalizacijo projektne družbe v višini do 79 mio EUR. Ta vložek bo namenjen izvedbi projekta po modelu javno zasebnega partnerstva. Vložek bo predvidoma zagotovljen na osnovi posebnega zakona za izvedbo tega projekta. Za to fazo projekta se družba tudi preoblikuje v investitorja,

– 	na osnovi že omenjenega posebnega zakona, ki bo sprejet v letošnjem letu, bo v letu 2017 predvidena še druga dokapitalizacija družbe s strani Republike Slovenije, v višini do 100 mio EUR.

Skupno je torej predvideno, da Republika Slovenije zagotovi ustanovni kapital družbe v višini 1 mio EUR, nadalje na podlagi posebnega zakona 20 mio EUR za izvedbo nujno potrebnih pripravljalnih del. V letih 2016 in 2017 pa bo, na osnovi posebnega zakona, predvidena še dokapitalizacija v višini skupaj do 179 mio EUR. Hkrati pa bo predvideno tudi preoblikovanje družbe v investitorja ter izvedba projekta po modelu JZP.

Kadrovska organizacija zasnova družbe

Organi družbe so:

– 	skupščina;

– 	nadzorni svet;

– 	poslovodstvo.

Družba ima lahko tudi prokurista, ki ga imenuje nadzorni svet in ki zastopa družbo skupaj s poslovodstvom.

Neposredno po ustanovitvi družbe se v družbi zaposli štiri do pet oseb. Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), vendar ne več kot tri, ki na lastno odgovornost vodijo in organizirajo posle družbe in družbo zastopajo. Število direktorjev – članov poslovodstva, določi nadzorni svet. Imenovani direktor oziroma imenovani direktorji tvori(jo) poslovodstvo družbe.

Če sta imenovana dva direktorja ali trije direktorji, se eden od obeh direktorjev imenuje kot generalni direktor, ki koordinira delo poslovodstva.

Če je imenovan samo en direktor, ta zastopa družbo samostojno. Če sta imenovana dva direktorja, zastopata družbo skupaj. Če so imenovani trije direktorji, zastopata družbo skupaj generalni direktor in eden od obeh direktorjev.

Če je imenovanih več direktorjev, sprejemajo svoje odločitve na sestanku poslovodstva. Vsak direktor ima pri tem en glas. Sestanek poslovodstva je sklepčen, če je prisotna večina članov poslovodstva. Poslovodstvo sprejema svoje sklepe z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas generalnega direktorja. Poslovodstvo nemudoma obvesti nadzorni svet o vseh odločitvah, ki so bile sprejete s preglasovanjem.

Poslovodstvo sprejme na predlog generalnega direktorja poslovnik o delu poslovodstva, v katerem podrobneje uredi svoje delo, podrobnejše področje dela direktorjev ter odločitve, ki jih sprejema na sestanku poslovodstva. Poslovodstvo predloži sprejeti poslovnik o delu poslovodstva v soglasje nadzornemu svetu.

Člani poslovodstva so pri oblikovanju in sprejemu poslovnika o delu poslovodstva ter pri zastopanju, predstavljanju in vodenju družbe posebej dolžni upoštevati obveznost medsebojnega sodelovanja in informiranja v skupnem interesu družbe.

Profil zaposlenih: za vse je predvidena najmanj izobrazba 2. bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. bolonjske stopnje in sicer tako, da se pokrije spekter naslednjih profilov: ekonomska, pravna in gradbena oziroma tehnična smer. Pričakuje se, da bodo vsi zaposleni v posebni družbi imeli najmanj pet let delovnih izkušenj na visoko strokovnih delih, aktivno znanje angleškega jezika, vozniški izpit in ustrezna znanja za uporabo računalnika, pametnega telefona in podobno.

Pogoji delovanja družbe

Poslovni prostori

Za projektno družbo se predvideva, da naj bi izvajala storitve v prostorih, ki so v lasti MzI. Za delovanje družbe bo ustanovitelj družbi zagotovil poslovne prostore v ustrezni velikosti, ki vključujejo primerne pisarniške prostore.

Oprema za izvajanje storitev

Za stabilno informacijsko infrastrukturo, ki je temelj za optimalno delovanje družbe in zagotavljanje nivoja storitev se predvideva naslednja oprema:

– 	osebni računalniki: stacionarno / prenosni računalniki;

– 	ustrezna mrežna oprema in

– 	ustrezna avdio/video oprema za izvajanje predstavitev oziroma delovnih sestankov.

Za izvajanje sodobnih telekomunikacijskih storitev naj bi se najelo IP telefonske storitve, kar bo združevalo tako fiksno kot mobilno telefonijo, zakup širokopasovnih povezav ter dostop do interneta.

Narava dela zaposlenih v družbi predvideva, da se pogojuje tudi uporabo vozil. Za izvajanje storitev se predvideva avtomobile pridobiti z najemom (operativni najem).

Vrednost nabave opreme

Za naložbo v opremo se predvideva sredstva v višini 15.000,00 EUR.

Finančni plan poslovanja

Izhodišča za pripravo finančnega plana na letnem nivoju za prvo obdobje delovanja

Pri pripravi finančnega plana so bila upoštevana izhodišča kot jih predvideva poslanstvo in vizija družbe. V okolju, kjer bi družba delovala, se za leto 2016 pričakuje razmeroma stabilno poslovanje.

Pristop k izvajanju storitev naj bi bil racionalen in naj bi zagotavljal učinkovitost z optimalno kakovostjo opravljenih storitev. Pri načrtovanju je upoštevano, da mora družba pridobiti kadre, ki bodo imeli ustrezne kompetence za izvedbo storitev kot so predvidene z namenom ustanovitve družbe.

Finančni plan predvideva, da bo družba izvajala storitve kot je opredeljeno njeno poslanstvo ter definirani ključni cilji. Del specialističnih storitev npr. za pripravo poslovno finančnega modela in ostalih storitev pa bo tudi najemala svetovalne storitve v imenu in za račun države oziroma pristojnega organa.

Prihodki družbe

Družba bi sredstva za svoje delovanje pridobivala iz agentske pogodbe z naročnikom. In sicer je predvideno, da družba pridobi 660.000,00 EUR prihodkov letno za lastno delovanje.

Republika Slovenija je na osnovi vloge za sredstva CEF v letu 2015 s strani EU komisije prejela sredstva v višini 3.036.150,00 EUR (aktivnost št. 4) namenjena pripravi podrobnejšega modela JZP za naveden projekt. Družba bo upravičena uporabiti navedena sredstva za namen razvoja modela JZP.

Manjkajoča sredstva (lastna udeležba) za vse opisane naloge zagotovi MzI iz svojih proračunskih postavk.

Predvideno je, da bo Republika Slovenije:

– 	Zagotovila 20 mio EUR dokapitalizacije, z namenom, da družba do te višine sredstev zagotovi realizacijo nujno potrebnih pripravljalnih del na terenu (npr. dostopne ceste, prestavitve vodov,…), ta dela družba opravi na svoj račun. Ta vložek se zagotovi na podlagi posebnega zakona in predvidoma z naknadnimi vplačili ustanoviteljice.

– 	Zagotovila do 79 mio EUR z namenom uporabe vložka v projektno družbo, ki bo izvedlo celoten projekt po modelu javno zasebnega partnerstva. Ta vložek se zagotovi na osnovi posebnega zakona za izvedbo tega projekta. Za to fazo projekta se družba tudi preoblikuje v investitorja.

– 	Skladno z že omenjenim, posebnim zakonom, pa bo v letu 2017 predvidena še druga dokapitalizacija Republike Slovenije v družbo in sicer v višini do 100 mio EUR.

Skupno je torej predvideno, da Republika Slovenije zagotovi ustanovni kapital družbe v višini 1 mio EUR, nadalje v letu 2016, na osnovi posebnega zakona, naknadno vplačilo v kapitalske rezerve 20 mio EUR za izvedbo nujno potrebnih pripravljalnih del. V letih 2016 in 2017 pa bo, na osnovi posebnega zakona, predvidena še dokapitalizacija v višini do 179 mio EUR. Hkrati pa bo predvideno tudi preoblikovanje družbe v investitorja ter izvedba projekta po modelu JZP.

Odhodki družbe

Osnova pri planiranju odhodkov je načrtovan obseg storitev družbe, število zaposlenih in drugi stalni stroški, potrebni za delovanje družbe in izvedbo naloge po pogodbi. Najpomembnejši delež odhodkov predstavlja delež stroškov za aktivnosti in poslovanje, s katerim se zagotavlja izvajanje obsega del.

Načrtovani odhodki so naslednji:

– 	Materialni stroški, načrtovani v znesku 27.600,00 EUR letno, bodo zagotavljali pokrivanje stroškov poslovanja in sicer po naslednjih postavkah materialnih stroškov: za potrošni material, za stroške energije (kurjava, električna energija in pogonsko gorivo), za material za vzdrževanje opreme, za nakup pisarniškega materiala in literature, porabljeno vodo in druge materialne stroške.

– 	Stroški storitev v načrtovanem znesku 160.000,00 EUR letno predstavljajo stroške storitev, kot so telekomunikacijske storitve, stroške storitev vzdrževanja, stroške najemnin, nadomestila stroškov delavcem (dnevnice in nočnine ter stroški službenih potovanj v višini po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek), stroške zagotavljanja varstva pri delu, stroške strokovnega izobraževanja, stroške zavarovanja (premoženjsko in odgovornostno zavarovanje), stroške reprezentance, stroške nadzornega sveta, neproizvodne storitve drugih in ostale storitve (stroške plačilnega prometa in bančnih storitev …).

- Stroški amortizacije so načrtovani v višini 5.000,00 EUR letno.

– 	Stroški dela so načrtovani v znesku 436.000,00 EUR letno. Stroški dela zajemajo obveznosti za stroške plač – osnovna plača, dodatki za delovno dobo in pogoje dela, dajatve delodajalca na plače ter druge stroške dela – regres, stroške prevoza na delo, prehrane med delom in ostala izplačila povezana z sklenitvijo zaposlitve.

Pri načrtovanju stroškov dela je predvideno število zaposlenih kot izhaja iz poglavja o kadrovsko organizacijski zasnovi družbe. Družba je storitvena organizacija z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. Torej je delovno intenzivna organizacija, ki naj bi glede na poslanstvo zaposlovala visoko kvalificiran kader, zato predstavljajo stroški dela v planu 69 % vseh odhodkov družbe.

– 	Odhodki za obresti v znesku 2.000,00 EUR so načrtovani kot strošek morebitnih obresti v povezavi z zagotavljanjem zunanjih virov financiranja.

Poslovni izid in čisti poslovni izid v letu 2016

Družba letno planira, da bo ustvarila 29.500,00 EUR poslovnega izida. Ob upoštevanju izračuna davka od dohodka pravnih oseb po davčni stopnji 17 % znaša načrtovan čisti poslovni izid 24.485,00 EUR.

Viri financiranja nakupa osnovnih sredstev

Vir financiranja nakupa osnovnih sredstev naj bi bil ustanovni kapital družbe. Družba načrtuje naložbe v opredmetena osnovna sredstva v skupnem znesku 15.000,00 EUR.

Likvidnost in solventnost

Za vzdrževanje tekoče likvidnosti družbe bi družba zagotavljala z usklajevanjem plačilnih pogojev v zvezi z zaračunavanjem storitev v povezavi s plačevanjem blaga in storitev dobaviteljem. Družba bo kratkoročno plačilno sposobnost zagotavljala iz ustanovnega kapitala družbe.

Družba bo imela dva računa:

– 	Poslovni račun za potrebe delovanja – poslovanja družbe,

– 	Namenski račun s katerega bo financirala izvedbo nujnih pripravljalnih del.

Tveganja

V zvezi z delovanjem družbe dodo prisotna predvsem:

- Tveganja povezana s poslovanjem družbe

- Tveganja povezana s pripravo in izvedbo projekta (matrika tveganj)

V delu poslovanja bo družba izpostavljena predvsem tveganjem z zagotavljanjem potrebnih sredstev za delovanje družbe. V ta namen bo z Republika Slovenije sklenila pogodbo s katero bo opredeljen način zagotavljanja prihodkov družbe. Pogodba bo omogočila stabilen tok prihodkov za izvajanje lastnih storitev oz. storitev, ki jih bo naročila tretjim osebam.

Cilj projektne družbe je, da pripravi model JZP ter izvede vse potrebne aktivnosti za pridobitev privatnih vlagateljev za izvedbo projekta. Program dela družbe za prvo fazo predvideva realizacijo posameznih nalog, katerih rezultate bo potrebno potrditi na pristojnih inštitucijah (npr. Ministrstvo, VRS). Pri teh postopkih se bodo tveganja lahko odrazila predvsem v tem, da posameznih potrditev ne bo do predvidenih rokov po terminskem načrtu, kar lahko podaljša samo pripravo projekta. Pomembno tveganje je povezano z možnostjo, da po predvidenem modelu oz. izvedenih pogajanjih ne bo mogoče skleniti pogodbe o JZP. Pomembno je tudi tveganje povezano z zagotavljanjem finančnih virov (tudi in predvsem EU sredstev) in ustreznih zavarovanj.

V začetni fazi delovanja družbe bo potrebno pripraviti podrobno matriko tveganj v kateri bodo podrobno definirana (identificirana) vsa tveganja tako poslovna kot tveganja povezana z razvojem projekta. Tveganja bo potrebno opredeliti glede na verjetnost pojava in obsega vpliva na rezultat. V okviru matrike tveganj pa bo potrebno določiti potrebne mehanizme in ukrepe za obvladovanje tveganj.

Priloga I: Plan prihodkov in odhodkov družbe za obdobje enega leta

|  |  | LETNI PLAN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vsebina | v EUR | Struktura |
| 1. | Prihodki od prodaje | 660.000 | 100,0 |
|  | - od tega iz dejavnosti | 660.000 | 100,0 |
|  | - od tega iz zaračunanih storitev pogodbenih izvajalcev |  | 0,0 |
| 2. | Finančni prihodki | 100 | 0,0 |
| 3. | Drugi prihodki |  |  |
| A. | Skupaj prihodki | 660.100 | 100 |
| 1. | Materialni stroški | 27.600 | 4,4 |
| 2. | Stroški storitev | 160.000 | 25,4 |
| 2.a | Stroški storitev pogodbenih izvajalcev |  |  |
| 3. | Stroški amortizacije | 5.000 | 0,8 |
| 4. | Stroški dela | 436.000 | 69,1 |
| 5. | Drugi odhodki iz poslovanja | 0 | 0,0 |
|  | Skupaj stroški | 628.600 | 99,7 |
| 6. | Odhodki od financiranja | 2.000 | 0,3 |
| 7. | Drugi odhodki | 0 | 0,0 |
| 8. | Prevrednotovalni odhodki |  |  |
| B. | Skupaj odhodki | 630.600 | 100 |
|  |  |  | Posl.izid/ prih. |
| C. | CELOTNI POSLOVNI IZID | 29.500 | 4,5 |
| D. | Davek od dobička | 5.015 |  |
| E. | ČISTI POSLOVNI IZID | 24.485 | 3,7 |